# Relatório completo — Sistema de gestão de ocorrências para escolas públicas

Versão: 1.0 · Data: 25 de setembro de 2026
Escopo: sistema para registrar, acompanhar e prevenir ocorrências no ambiente escolar público brasileiro.

Nota de leitura: todos os nomes, números, prazos e casos exemplificativos deste documento são fictícios. Não representam alunos, escolas ou estatísticas reais. Este material é técnico-informativo e não substitui parecer jurídico, normas da rede de ensino ou protocolos de proteção locais.

## Sumário

- Objetivo e visão do produto

- Problema, usuários e princípios

- Escopo de ocorrências e fluxo

- Funcionalidades detalhadas

- Panorama de soluções e concorrentes

- Legislação e conformidade no Brasil

- UXUI e acessibilidade

- Arquitetura e integrações

- Modelo de dados

- Segurança, privacidade e retenção

- Documentação e operação

- MVP e critérios de aceite

- Roadmap

- Pesquisa de campo e implantação

- Riscos e mitigação

- Métricas e checklist de lançamento

## 1. Objetivo e visão do produto

O sistema deve transformar registros dispersos (caderno, mensagens e planilhas) em um histórico institucional restrito, rastreável e orientado ao cuidado. Ele não é um “placar de mau comportamento” nem mecanismo automático de punição. Seu propósito é apoiar acolhimento, mediação, comunicação adequada com responsáveis, encaminhamentos e análise preventiva de padrões.

Resultado esperado: cada ocorrência tem responsável pelo próximo passo, prazo, histórico imutável de ações e encerramento justificado; a gestão enxerga tendências agregadas sem expor detalhes a quem não precisa deles.

Princípios: proteção integral; mínima coleta; linguagem não estigmatizante; contraditório e contexto pedagógico; acesso por necessidade; transparência; acessibilidade; decisão humana para medidas sensíveis.

## 2. Problema, usuários e princípios

| Perfil | Necessidade principal | Ações permitidas típicas |
| --- | --- | --- |
| Professor(a) | registrar fato e pedir apoio | criar rascunho/registro, anexar evidência autorizada, acompanhar casos próprios |
| Coordenação/orientação | conduzir caso e apoio pedagógico | qualificar, atribuir, registrar atendimento e plano de acompanhamento |
| Direção | supervisionar e responder institucionalmente | visualizar casos autorizados, aprovar medidas, relatórios agregados |
| Apoio/portaria | informar evento observado | comunicação inicial limitada, sem acesso ao histórico completo |
| Responsável | compreender comunicação que lhe diga respeito | receber aviso, confirmar ciência, dialogar por canal definido |
| Rede/secretaria | governança e indicadores | somente dados agregados ou casos formalmente autorizados |
| Administrador técnico | manter serviço | usuários, configurações e auditoria técnica; não leitura livre do conteúdo |

Defina uma matriz de autorização por rede e por unidade. O cargo, por si só, não basta: turma, vínculo com a escola, tipo de caso e atribuição vigente também importam.

## 3. Escopo de ocorrências e fluxo

### Taxonomia inicial

Use categorias configuráveis e descrição livre curta: convivência/conflito; bullying/cyberbullying; dano ao patrimônio; discriminação; saúde/primeiros cuidados; frequência/atraso; violação de regra; proteção/vulnerabilidade; e “outro”. Separe gravidade operacional de juízo sobre a pessoa. Nunca mostre rótulos como “aluno problema”.

### Estados estáticos do caso

Rascunho → Recebido → Em triagem → Em acompanhamento → Encerrado
Rotas especiais: Duplicado, Cancelado (com motivo) e Encaminhado à rede. Um encerramento não apaga o histórico; correções geram adendo identificado.

### Fluxo recomendado

- Quem observou registra data, local, envolvidos, relato factual e risco imediato.

- A triagem confere completude, classifica acesso e prioriza.

- Em urgência, o sistema mostra o protocolo local e aciona responsável humano definido; não substitui serviços de emergência ou conselho tutelar.

- A coordenação registra escuta, providências, comunicação e encaminhamentos.

- O caso é revisado e encerrado com resultado, responsável e data de reavaliação quando houver.

Exemplo fictício: “Durante o intervalo, houve discussão entre dois estudantes no pátio; ambos foram separados e acolhidos. Sem lesão relatada.” Isso é melhor que “estudante agressivo”.

## 4. Funcionalidades detalhadas

| Módulo | Requisitos essenciais |
| --- | --- |
| Novo registro | formulário progressivo, salvamento de rascunho, campos condicionais, validação, indicação de urgência, anexos com justificativa |
| Triagem | fila por prioridade e prazo, atribuição, checklist, prevenção de duplicidade e escalonamento |
| Caso | linha do tempo com evento, autoria, horário, adendos, responsáveis, plano e situação atual |
| Comunicação | modelos aprovados, revisão humana, registro de envio/leitura, canal acessível e sem expor terceiros |
| Plano de apoio | ações, dono, prazo, retorno, resultado e encaminhamento; não automatizar sanções |
| Busca e relatórios | filtros por período/unidade/categoria, permissões, exportação agregada e anonimização quando necessária |
| Administração | calendário, turmas, usuários, perfis, categorias, prazos, modelos e retenção |
| Auditoria | login, consulta, criação, alteração, exportação, compartilhamento e falhas de autorização |

Funcionalidades posteriores: integração com matrícula, notificações push/SMS/e-mail, canal de relato protegido, painel de clima escolar, API, importação e relatórios interunidades.

## 5. Panorama de soluções e concorrentes

O mercado brasileiro costuma tratar ocorrências como parte de uma plataforma de gestão escolar, agenda digital ou diário de classe. Ao avaliar fornecedores, teste fluxos reais e exija evidência de controles de privacidade; uma página comercial não comprova adequação jurídica.

| Referência | O que observar | Fonte |
| --- | --- | --- |
| SED/Secretaria Escolar Digital (SP) | referência pública de serviços digitais escolares e integração de rede | Portal SED |
| i-Educar | software público de gestão educacional, útil como referência de cadastros e interoperabilidade | Portal i-Educar |
| Google for Education | colaboração e comunicação; não é, isoladamente, um prontuário de ocorrências | Privacy & Security |
| Microsoft 365 Educação | colaboração, identidade e administração; avaliar configuração e contrato | Segurança na Educação |
| Plataformas privadas de gestão | comparar diário, agenda, ocorrências, comunicação e suporte | solicitar demonstração, DPA e matriz de permissões |

Critérios de comparação: segregação por escola; RBAC/ABAC; trilha de auditoria exportável; hospedagem/contrato público; autenticação; acessibilidade; APIs; portabilidade; SLA; custo total; suporte em crise; prazo de retenção; canal de incidente. Não copie um concorrente sem validar o protocolo pedagógico da rede.

## 6. Legislação e conformidade no Brasil

| Norma/referência | Impacto prático no sistema |
| --- | --- |
| Constituição Federal, art. 227 | prioridade absoluta à criança e ao adolescente; desenhar respostas protetivas |
| ECA — Lei 8.069/1990 | proteção integral, dignidade, respeito, dever de comunicação em hipóteses legais e atuação articulada |
| LDB — Lei 9.394/1996 | deveres da escola, proposta pedagógica e comunicação de frequência/rendimento conforme aplicável |
| LGPD — Lei 13.709/2018 | base legal, finalidade, necessidade, segurança, direitos do titular, operadores/controlador e dados de crianças/adolescentes |
| Lei 14.811/2024 | medidas de proteção contra violência em estabelecimentos educacionais e prevenção de bullying/cyberbullying |
| Lei 13.185/2015 | programa de combate à intimidação sistemática; favorece prevenção e mediação |
| ANPD — guia de crianças e adolescentes | melhor interesse, avaliação contextual de riscos e transparência adequada à faixa etária |
| eMAG | referência de acessibilidade para serviços digitais do governo |

Aplicação da LGPD: a rede pública deve documentar a hipótese legal e a finalidade para cada operação; consentimento não deve ser usado como atalho quando outra base legal apropriada se aplica. Dados sobre saúde, deficiência, vida sexual, violência, origem racial ou religiosa podem ser sensíveis e exigem controles reforçados. O tratamento deve atender ao melhor interesse de crianças e adolescentes (LGPD, arts. 14 e 11). Consulte encarregado/DPO, procuradoria e normativos da secretaria antes de operar.

Evite: divulgação em grupos, exportação irrestrita, coleta de laudo sem finalidade, fotos/vídeos como padrão, perfilamento punitivo, ranking de estudantes e decisão exclusivamente automatizada sobre medida disciplinar.

## 7. UX/UI e acessibilidade

Priorize telas simples, celular primeiro e conexão instável: início com “Registrar”, “Minha fila” e “Buscar”; formulário em passos; linguagem clara; confirmação explícita antes de compartilhar; rótulo de confidencialidade visível; avisos de prazo sem alarmismo.

| Padrão | Aplicação |
| --- | --- |
| Linguagem factual | separar “o que foi observado” de interpretação e medida tomada |
| Divulgação mínima | no formulário, mostrar somente pessoas/turmas necessárias; ocultar detalhes de terceiros em comunicações |
| Prevenção de erro | confirmar data, envolvidos e destinatários; alertar sobre duplicata; permitir rascunho |
| Acessibilidade | navegação por teclado, foco visível, contraste, rótulos, textos alternativos, leitor de tela e não depender apenas de cor |
| Transparência | explicar por que cada dado é pedido, quem verá e como corrigir erro |

Protótipos necessários: login, painel, novo registro, detalhe/linha do tempo, fila de triagem, plano de apoio, comunicação, relatório agregado, matriz de permissões e configurações. Teste-os com docentes, coordenação e ao menos uma pessoa com deficiência antes do desenvolvimento final.

## 8. Arquitetura e integrações

Arquitetura inicial recomendada: aplicação web responsiva; API autenticada; banco relacional; armazenamento privado de arquivos; fila de notificações; serviço de identidade; observabilidade; backup testado. Comece com monólito modular e API versionada; microsserviços só se houver motivo operacional comprovado.

Usuário → Web responsiva → API → Banco de dados
                         ├→ Arquivos privados/antimalware
                         ├→ Fila de notificações
                         ├→ Auditoria imutável
                         └→ Integração de matrícula/identidade

Integre por identificador estável, não por nome. Sincronize unidades, turmas, vínculos e responsáveis; mantenha origem, data e erro de cada sincronização. APIs devem ter OAuth/OIDC, escopos mínimos, limite de requisições, versionamento, logs sem conteúdo sensível e contrato documentado (OpenAPI).

## 9. Modelo de dados

Entidades centrais: UnidadeEscolar, Pessoa, Estudante, Responsável, Matrícula, Turma, Usuário, Papel, Ocorrência, Envolvimento, Ação, Comunicação, Anexo, Encaminhamento, ClassificaçãoAcesso, Auditoria e PolíticaRetenção.

| Entidade | Campos mínimos |
| --- | --- |
| Ocorrência | id, unidade_id, categoria, data_hora_fato, local, relato_factual, prioridade, status, classificação, criado_por, criado_em |
| Envolvimento | ocorrência_id, pessoa_id, papel_no_fato, nível_de_visibilidade |
| Ação | ocorrência_id, tipo, descrição, responsável_id, prazo, concluída_em, resultado |
| Comunicação | ocorrência_id, destinatário, modelo, resumo, canal, enviada_em, confirmação, acesso_restrito |
| Anexo | ocorrência_id, tipo, hash, localização_privada, classificação, enviado_por, retenção_até |
| Auditoria | ator, ação, recurso, data_hora, motivo, origem, resultado; sem duplicar conteúdo sensível |

Índices: unidade+status+prazo, estudante+data (protegido por autorização), categoria+período e auditoria+recurso. Use UUIDs, created_at/updated_at, exclusão lógica quando juridicamente adequada e versionamento/adendos em vez de sobrescrita silenciosa.

## 10. Segurança, privacidade e retenção

Medidas mínimas: MFA para perfis privilegiados; SSO quando disponível; RBAC com regras por unidade/caso; criptografia em trânsito e repouso; gestão de segredos; WAF/rate limit; varredura de anexos; backups criptografados e restauração testada; registro centralizado; revisão periódica de acesso; correções de segurança; pentest proporcional; plano de resposta a incidentes.

| Controle | Decisão de produto |
| --- | --- |
| Acesso | negar por padrão; liberar por papel, unidade e necessidade de atuação |
| Anexos | limitar formatos/tamanho; verificar malware; URL temporária; impedir download se não autorizado |
| Exportação | exigir motivo, filtros mínimos, marca d’água, auditoria e, quando possível, dados agregados |
| Retenção | tabela de temporalidade aprovada pela rede e avaliação jurídica; revisão/eliminação segura ao fim do prazo |
| Incidentes | detectar, conter, preservar evidências, avaliar risco, comunicar controlador/encarregado e ANPD/titulares quando cabível |

Faça RIPD/relatório de impacto antes do piloto se o tratamento puder gerar alto risco; mantenha inventário de dados, contratos com operadores, política de privacidade e canal do encarregado. Não use dados reais de estudantes em ambiente de demonstração.

## 11. Documentação e operação

Entregáveis obrigatórios: visão e requisitos; mapa de processos; matriz RACI; matriz de acesso; dicionário de dados; diagrama de arquitetura; OpenAPI; guia de implantação; manual de usuário por perfil; protocolo de triagem e urgência; política de privacidade; política de retenção; plano de continuidade; plano de incidentes; registro de decisões; roteiro de treinamento e FAQ.

RACI mínimo: direção aprova protocolo; coordenação é responsável pela condução; professor registra/colabora; encarregado orienta privacidade; TI opera controles; secretaria define governança interunidades. Ajuste a responsabilidades formais da rede.

SOP de ocorrência: acolher e proteger → registrar fato objetivo → avaliar urgência → acionar fluxo local → documentar decisão → informar quem precisa saber → acompanhar → encerrar/revisar. O sistema registra o procedimento, mas não substitui profissionais competentes, serviço de saúde, Conselho Tutelar, Ministério Público ou autoridades quando a lei/protocolo exigir.

## 12. MVP e critérios de aceite

### O que entra

Autenticação; usuários e escolas; cadastro/sincronização básica de turma e estudante; criação de ocorrência; categorias; envolvimentos; fila de triagem; atribuição; timeline; ações e prazos; anexos privados; modelos de comunicação; busca autorizada; relatório agregado básico; auditoria; permissões; backups; documentação e treinamento piloto.

### O que fica fora inicialmente

IA para classificação; reconhecimento facial; previsão de comportamento; app nativo; integrações extensas; chat aberto entre responsáveis; painel público; automação de sanções; BI complexo.

Critérios de aceite: usuário sem permissão não consegue encontrar nem inferir caso restrito; toda mudança relevante gera auditoria; registro pode virar rascunho sem envio; triagem vê fila ordenada por protocolo; anexos são privados e verificados; exportação fica registrada; relatório agrega e suprime grupos pequenos conforme política; backup é restaurado em teste; fluxo funciona com leitor de tela e teclado nos caminhos críticos.

## 13. Roadmap

| Fase | Duração indicativa* | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Descoberta | 2–4 semanas | entrevistas, fluxo, inventário de dados, protocolo, riscos, protótipo |
| Fundação | 3–5 semanas | identidade, modelo de dados, permissões, auditoria, infraestrutura e testes |
| MVP | 6–10 semanas | registro, triagem, acompanhamento, comunicação, relatório básico e documentação |
| Piloto | 4–8 semanas | 1–3 unidades, treinamento, suporte, correções e avaliação de impacto |
| Escala | contínua | integrações, relatórios, acessibilidade avançada, governança e expansão |

*Prazos são exemplos fictícios, variam por equipe, compras públicas, integrações e maturidade da rede. Só avance de fase após teste com usuários e aprovação de privacidade/protocolo.

## 14. Pesquisa de campo e implantação

Entrevistar: direção, coordenação, professores, inspetores/apoio, secretaria, TI, encarregado/DPO, famílias e, com salvaguardas apropriadas, estudantes. Observe uma jornada sem coletar conteúdo sensível desnecessário.

Perguntas essenciais: onde se perde informação? quais fatos exigem resposta imediata? quem pode ver o quê? quais comunicações causam conflito? qual dado é indispensável? qual fluxo já é previsto pela rede? quanto tempo é aceitável para registrar/triagem? como funciona sem internet? quais adaptações de acessibilidade são necessárias?

Piloto: escolha escolas com perfis diferentes; nomeie pontos focais; migre apenas o necessário; configure categorias e prazos; treine por cenário; faça plantão inicial; revise semanalmente incidentes, acesso, qualidade de texto e prazos. Não compare escolas por “número bruto de ocorrências”: aumento de registros pode indicar mais confiança no canal, não piora de convivência.

## 15. Riscos e mitigação

| Risco | Sinal | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Estigmatização | rótulos e histórico usado fora de contexto | linguagem factual, acesso mínimo, adendos e revisão pedagógica |
| Vazamento | exportações/anexos compartilhados | MFA, controles de download, auditoria, treinamento e resposta a incidente |
| Subnotificação | poucos registros apesar de relatos informais | fluxo rápido, acolhedor e sem caráter punitivo |
| Supernotificação punitiva | registros vagos/desproporcionais | orientação, categorias claras, revisão de triagem e monitoramento de viés |
| Automação indevida | regra/IA decide medida | humano responsável, explicabilidade e bloqueio de decisão automática sensível |
| Integração errada | aluno/turma trocados | IDs estáveis, conciliação, logs, aprovação e reversão |
| Baixa adesão | planilhas paralelas | co-design, treinamento, suporte e ganho claro de tempo |
| Descontinuidade | fornecedor/servidor indisponível | exportação, backups, SLA, plano manual e cláusulas de portabilidade |

## 16. Métricas e checklist de lançamento

### Métricas úteis

Use métricas para melhorar o serviço, não para punir profissionais ou comparar estudantes.

| Indicador | Cálculo | Leitura correta |
| --- | --- | --- |
| Tempo até triagem | mediana(recebido − criado) | compara com prazo do protocolo |
| Casos com plano | casos com ação/prazo ÷ casos que exigem acompanhamento | mede continuidade do cuidado |
| Prazo cumprido | ações concluídas no prazo ÷ ações devidas | identifica gargalos de capacidade |
| Qualidade do registro | amostra com campos/contexto suficientes | revisão qualitativa, nunca ranking individual |
| Acesso indevido bloqueado | tentativas bloqueadas e revisadas | sinal de controle, investigar padrões |
| Reincidência contextual | ocorrências relacionadas por período, com análise humana | não concluir causalidade nem rotular aluno |

### Checklist

- ☐ Protocolo de ocorrências e urgências aprovado pela rede.

- ☐ Papéis, matriz de acesso e donos de decisão definidos.

- ☐ Inventário de dados, base legal, política de retenção e orientação do encarregado revisados.

- ☐ RIPD avaliado quando aplicável.

- ☐ Telas críticas testadas com docentes, coordenação e pessoas com deficiência.

- ☐ Testes de autorização, auditoria, anexos, backup/restauração e carga concluídos.

- ☐ Comunicação a famílias e avisos de privacidade preparados em linguagem clara.

- ☐ Treinamento e suporte do piloto agendados.

- ☐ Plano manual para indisponibilidade e plano de resposta a incidentes testados.

- ☐ Indicadores, rotina de revisão e canal de feedback ativos.

## Fontes e leitura complementar

- Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil.

- Presidência da República. Estatuto da Criança e do Adolescente — Lei 8.069/1990.

- Presidência da República. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — Lei 9.394/1996.

- Presidência da República. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei 13.709/2018.

- Presidência da República. Lei 13.185/2015 — Programa de Combate à Intimidação Sistemática.

- Presidência da República. Lei 14.811/2024.

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes — guia orientativo.

- Governo Digital. eMAG — Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.

- Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Revisão recomendada: valide as normas estaduais/municipais, o regimento escolar, o plano de convivência, contratos, tabela de temporalidade e fluxo local de proteção antes da implementação em produção.